# АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО  РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013  N 955

сл. Кашары

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кашарского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе»

Во исполнение постановления Администрации Кашарского района от 14.10.2013 №854 «Об утверждение муниципальной программы Кашарского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Кашарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кашарского района ««Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства Пивень Г.Б.

Глава

Кашарского района 							И.М. Фалынсков

Постановление вносит

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского района

от 01.11.2013 № 955

План

реализации муниципальной  программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе»

на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | бюджет Кашарс-кого района | Бюджет сельских поселений | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: произвести замену ламп накаливания на газонаполненные энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения. | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 161,8 | - | - | - | 161,8 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: заключение договора на сервисное обслуживание линий уличного освещения | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие: проведение энергетических обследований | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электричес кой, тепловой, энергии и ГСМ. | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 40 | - | - | - | 40 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие: замена окон на пластиковые. | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления котельно-печного топлива и тепловой энергии | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 373 | - | - | 323 | 50 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие: замена водопроводных башен Рожновского | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потерь воды в системах водоснабже ния | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие: установить таймеры (электроконтактные часы) в автоматическую схему управления уличным освещением | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. |  | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие: оснащение зданий, строений, сооружений в бюджетных учреждениях приборами учета | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии, воды и тепловой энергии | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Контрольное событие программы | Заместитель Главы Администрации Кашарского района по вопросам муниципального хозяйства | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетичес кой эффективнос ти, в том числе: - энергосбережение и повышение энергетичес кой эффективнос ти в бюджетных учреждениях района; - энергосбережение и повышение энергетичес кой эффективнос ти в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - энергосбережение и повышение энергетичес кой эффективнос ти в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы; - оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетичес кие ресурсы с использова ниием приборов учета; - популя ризация энергосбережения среди населения района | 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждения ми: воды; тепла; электрической энергии; котельно-печного топлива. - снижение потерь в водопровод ных сетях; - сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче транспортировке воды. | - | 574,8 | - | - | 323 | 251,8 | 0 |

Начальник отдела

по общим вопросам												А.И. Чумаченко