# АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.11.2014 N 987.1

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы**  **Кашарского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе» на 2015 год** |

Во исполнение постановления Администрации Кашарского района от 14.10.2013 №854 «Об утверждение муниципальной программы Кашарского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Кашарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кашарского района ««Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе» на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства Пивень Г.Б.

Глава

Кашарского района И.М. Фалынсков

Постановление вносит

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Кашарского района

от 20.11.2014 № 987.1

План

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе»

на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализа-ции   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | Обла-стной  бюджет | Федера-льный бюджет | бюджет  Кашарского района | Бюджет сельских поселений | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кашарского района на период до 2020 года» |  |  |  | 78,0 | 0 | - | 30 | 48,0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие: произвести замену ламп накаливания на газонаполненные энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения. | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 15 | - | - | - | 15 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: заключение договора на сервисное обслуживание линий уличного освещения | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие: проведение энергетических  обследований | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической, тепловой, энергии и ГСМ. | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 28 | - | - | - | 28 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие: замена окон на пластиковые. | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления котельно-печного топлива и тепловой энергии | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие: замена водопроводных башен Рожновского | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потерь  воды в системах водоснабжения | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие: установить таймеры (электроконтактные часы) в автоматическую схему управления уличным освещением | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие: оснащение зданий, строений, сооружений в бюджетных учреждениях приборами учета | Главы Администраций сельских поселений Кашарского района, начальник УСЗН Администрации Кашарского района, заведующий Кашарским отделом культуры | Экономия потребления электрической энергии, воды и тепловой энергии | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Проведение капитального ремонта административных зданий органов местного самоуправления с оснащением их приборами учета. | Администрация Кашарского района, Администрация Талловеровского сельского поселения | Экономия потребления электрической энергии, воды и тепловой энергии. | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Планирование расходов бюджета на оплату администрацией сельского поселения энергетических ресурсов | Администрация Кашарского района, Администрация Верхнесвечниковского сельского поселения | Экономия потребления электрической энергии, воды и тепловой энергии. | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обслуживание щитов учета тепловой энергии | Администрация Кашарского района, МУ Кашарский отдел культуры | Экономия потребления тепловой энергии. | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие  программы | Заместитель Главы Администрации Кашарского района по вопросам муниципального хозяйства | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях района;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;  - оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;  - популяризация энергосбережения среди населения района | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кашарском районе» | Отдел по вопросам муниципального хозяйства | - снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями: воды; тепла; электрической энергии; котельно-печного топлива.  - снижение потерь в водопроводных сетях;  - сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче транспортировке воды. | - | 78,0 | 0 | - | 30 | 48,0 | 0 |

Начальник отдела

по общим вопросам А. И. Чумаченко